Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego 
Nr BP.2221C-6/2010 z dnia 3 lutego 2010r.

PROJEKT (WZÓR) UMOWY NA ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

UMOWA Nr …………..

W dniu ………2010 r. w Tarnobrzegu między: Biblioteką Pedagogiczną w Tarnobrzegu,

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg reprezentowaną przez:

Marię Dziambę  - Dyrektora

Agatę Porębską- Szulich  - Główną Księgową,  zwaną dalej ,,Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………….. ………………, …………………… 
(imię, nazwisko, adres)

…………………………………………………………………………………………………………….,

zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania Zarządzanie  Projektem pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu” nr UDA-RPPK.05.01.00-18-019/08-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna” schemat B  „System oświaty”.

Szczegółowy zakres obowiązków określa załącznik nr l, stanowiący integralną część umowy, obowiązujące wytyczne i zasady dotyczące realizacji i rozliczania zadań dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz obowiązujące przepisy ustawy ,,Prawo Zamówień Publicznych” wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 2

- Zamawiający udostępni  Zleceniodawcy decyzję o dofinansowaniu Projektu wraz ze wszystkimi załącznikami do umowy, wniosek o dofinansowanie zadania wraz z załącznikami, Studium Wykonalności a także umożliwi zapoznanie się Zleceniobiorcy z posiadaną dokumentację projektową, dokumentację kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót , pozwoleniem na budowę oraz innymi posiadanymi dokumentami  związanymi z w/w zadaniem.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego i wnikliwego przeanalizowania  dokumentów wymienionych wyżej  -  przed  rozpisaniem postępowania przetargowego na realizację robót budowlano – instalacyjnych.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowania niezbędnych i wymaganych dokumentów oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlano – instalacyjne, postępowań na ewentualne roboty dodatkowe (w przypadku wystąpienia takiej konieczności),  a także na dostawę wyposażenia budynku, we współpracy i w  porozumieniu z Zamawiającym oraz Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego  - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy ,,Prawo Zamówień Publicznych” a także wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do udziału w Komisji Przetargowej powołanej przez Zamawiającego oraz do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień oferentom w trakcie postępowań przetargowych o których mowa wyżej  - w porozumieniu z Zamawiającym i Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do bieżącego i terminowego rozliczania środków unijnych przekazywanych przez Instytucję Zarządzającą RPO i środków przekazywanych z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz do terminowego opracowywania ,,harmonogramów finansowych”, raportów, sprawozdań okresowych i sprawozdania końcowego z realizacji zadania, a także do przygotowania, właściwego opisania i przedkładania do zapłaty przez Zamawiającego faktur za wykonane roboty i dostawę wyposażenia.

- Zleceniobiorca  zobowiązuje się do przygotowania i realizacji promocji Projektu w zakresie określonym w Pkt.3 Załącznika nr 1 do umowy.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do bieżącej i ścisłej współpracy z Główną Księgową Zamawiającego i Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

- Po zakończeniu i rozliczeniu końcowym zadania Zleceniobiorca uporządkuje i skompletuje całość dokumentów i przekaże protokolarnie Zamawiającemu.

§ 3

1.Strony ustalają następujące, ramowe terminy sprawowania funkcji zarządzania  projektem:

    - rozpoczęcie : w następnym dniu po podpisaniu umowy

    - zakończenie umowy: po całkowitym rozliczeniu środków unijnych oraz opracowaniu i przyjęciu sprawozdania końcowego przez Instytucję Zarządzającą RPO (planowany termin 31.03.2011 r.)

2.W przypadku opóźnień w przeprowadzeniu zaplanowanych procedur przetargowych i rozliczeniu zadania, termin określony wyżej w pkt. 1b i  będzie odpowiednio przesunięty, na podstawie stosownego aneksu do umowy.

§ 4

- Strony ustalają wynagrodzenie Zleceniobiorcy za Zarządzanie Projektem będące przedmiotem niniejszej umowy, w formie ryczałtowej, w wysokości ……………zł netto tj. …………… zł brutto wraz z 22% podatkiem VAT (słownie: złotych ……………………) – na podstawie oferty z dnia ……………. przedłożonej przez Zleceniobiorcę.

- Wynagrodzenie netto ustalone w ust. 1 jest stałe i nie podlega waloryzacji, natomiast wynagrodzenie brutto może być jedynie zmienione w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT.W takim przypadku Strony podpiszą stosowny aneks do niniejszej umowy.

§ 5

- Wynagrodzenie ryczałtowe wymienione wyżej zostanie zapłacone Zleceniobiorcy częściami, na podstawie faktur miesięcznych wymienionych niżej:

  - 1 faktura – na kwotę ………..zł netto, wystawiona po zakończeniu postępowania przetargowego na roboty budowlano - instalacyjne - płatna w terminie 30 dni od daty wpływu,

  - faktury wystawiane na koniec każdego miesiąca 2010 roku i 2011 roku - na kwotę …………. zł netto każda -  płatne w terminie 30 dni od daty wpływu,

  - faktura końcowa na kwotę …………… zł netto, stanowiąca 10 % wartości umowy, wystawiona po zakończeniu rozliczenia zadania i przyjęcia sprawozdania końcowego przez Instytucję Zarządzającą RPO  – płatna w terminie 30 dni od daty wpływu.

- W przypadku opóźnienia zaplanowanych wyżej w § 4 terminów realizacji zadania, terminy wystawienia faktur określone wyżej w pkt. 1 będą odpowiednio przesunięte.

- Zafakturowaną należność Zamawiający ureguluje przelewem na wskazane w fakturze konto bankowe Zleceniobiorcy.

§ 7

      - Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku nie wywiązywania się przez Zleceniobiorcę  z obowiązków przyjętych w niniejszej umowie, a  w  szczególności określonych w § 2  pkt. 2 - 7 umowy oraz w załączniku Nr 1 do umowy. W takim przypadku Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

      - Zleceniobiorca może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku nie płacenia przez Zamawiającego faktur Zleceniobiorcy przez okres dłuższy niż 60 dni w odniesieniu do terminów zapłaty faktur ustalonych w  § 6 umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

      - Odstąpienie od umowy przez każdą ze Stron powinno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia.

§ 8

Oprócz kar umownych określonych wyżej w § 7 umowy każdej ze Stron przysługują odszkodowania za szkody wynikłe z nienależytego wykonywania obowiązków umownych przez drugą Stronę, na podstawie o przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz wytyczne i zasady dotyczące realizacji i rozliczania zadań dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

§ 10

      - Ewentualne spory wynikłe, z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

      - Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej w formie aneksu do umowy.

§ 11

Integralną część umowy stanowi Załącznik Nr 1 do umowy – Szczegółowy zakres obowiązków Kierownika Projektu.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w 4 -ech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron.

………………………………..                                                                      …………………………..

Zleceniobiorca :                      	 				Zamawiający:

Załącznik nr 1

do umowy Nr …….. z dnia ………...

na Zarządzanie Projektem

Szczegółowy zakres obowiązków Zarządzającego Projektem:

- Monitoring, sprawozdawczość i rozliczenie finansowe zadania (projektu)zgodnie z ,,Decyzją o dofinansowaniu projektu. Szczegółowe warunki realizacji projektu nr UDA-RPPK.05.01.00-18-019/08-00”, 
a w szczególności:

  - Przygotowywanie kwartalnych zapotrzebowań na środki finansowe, wniosków 
o płatności, zmian w ,,Harmonogramie realizacji projektu” i  w ,,Tabeli wydatków kwalifikowanych”;

  - Prowadzenie sprawozdawczości okresowej wraz z rozliczeniami finansowymi;

  - Monitoring postępów realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, zawartymi umowami  o roboty budowlano – instalacyjne i dostawę wyposażenia  oraz    zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi;

  - Opracowanie oraz bieżące sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramów: finansowego i rzeczowego całego Projektu a także kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem finansowym robót.

  - Kontrolowanie postępów wykonania robót (w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów);

  - Odbieranie od Inspektorów Nadzoru, Wykonawcy i Dostawców rozliczeń robót 
i dostaw, łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę weryfikacji tych rozliczeń oraz przedkładanie do zatwierdzenia Zamawiającemu faktur przejściowych, częściowych i końcowych, wystawianych zgodnie z zawartymi umowami;

  - Weryfikacja, analiza i opisywanie  faktur wystawianych przez Dostawców  
w związku z realizacją Projektu;

  - W przypadkach koniecznych realizacji ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych przygotowanie niezbędnych dokumentów do zalegalizowania tych robót w RPO WP

  - Dokonanie końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczeń okresowych i przekazania środków trwałych;

  - Przygotowanie i przedłożenie rozliczenia końcowego Projektu – wg. wytycznych 
i wymagań Instytucji Zarządzającej RPO;

  - Opracowywanie (przygotowanie) pism i dokumentów dla Zamawiającego związanych z implementacją, monitoringiem i kontrolą projektu;

  - Opracowywanie raportów, które Zamawiający winien przedkładać  do Instytucji Zarządzającej RPO w związku z realizacją niniejszego projektu;

  - Ścisła współpraca z  Inspektorami Nadzoru i Głównym Księgowym Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją i rozliczeniem zadania;

  - Współpraca z Zamawiającym w działaniach związanych z realizacją i kontrolą niniejszego projektu, reprezentowanie Zamawiającego wobec Instytucji Zarządzającej we wszystkich sprawach związanych z realizacja Projektu;

  - Wykonywanie wszystkich innych czynności, nie wymienionych w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu;

  - Skompletowanie całości dokumentacji po zakończeniu realizacji umowy i protokolarne przekazanie Zamawiającemu;

  - Kierownik Projektu jest zobowiązany przez okres 1 roku od zakończenia projektu do uczestnictwa wraz z Zamawiającym we wszelkiego rodzaju kontrolach dotyczących realizacji przedmiotowego projektu oraz do sporządzania wszelkich wymaganych dokumentów.

Uwaga: Realizacja w/w działań musi być zgodna z Wytycznymi i wymaganiami Instytucji Zarządzającej RPO

3. Promocja projektu  zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013:

- Zamieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tablicy informacyjnej, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Wytycznych;

- Współudział w redagowaniu ulotek informujących o projekcie

- Zamieszczanie informacji na temat realizacji zadania na wskazanych stronach

Internetowych;

- Przekazywanie informacji mediom związanych z realizacja Projektu.

Uwaga: Wszystkie materiały promocyjno-informacyjne będą posiadać logo Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spójności, logo Województwa Podkarpackiego oraz tekst (Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Zleceniobiorca: 									Zamawiający:

# Text boxes

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE